# Développement du module de contrôle de facturation

## Tâche 1 — Préparer le mapping Catalogue SoftWhere / CFAST

### Sous-tâches

- Ajouter dans chaque article du Catalogue SoftWhere :

  - Partenaire de facturation

  - ID article CFAST

  - Nom article CFAST

  - Prix d’achat attendu

  - Prix de vente attendu

  - Opérateur

  - Type de parc

- Permettre plusieurs références CFAST pour un même article SoftWhere si nécessaire.

- Ajouter une action permettant d’associer un article CFAST à un article SoftWhere.

- Créer une liste des articles CFAST non encore associés.

- Conserver l’historique des changements de tarifs et de correspondances.

### Résultat attendu

Chaque ID article CFAST doit pouvoir être rattaché automatiquement à un article du Catalogue SoftWhere.

## Tâche 2 — Récupérer les données CFAST par ligne

### Sous-tâches

- Identifier les lignes du CRM rattachées au partenaire ACTIF TELECOM.

- Lancer un GET API CFAST pour chaque ligne.

- Récupérer au minimum :

  - ID client CFAST

  - ID site CFAST

  - Billing Point ID

  - ID ligne CFAST

  - ID abonnement

  - ID article

  - Nom article

  - ID Forfait(s)

  - Prix d’achat périodique

  - Prix de vente périodique

  - Statut de l’abonnement

  - Dates de début et de fin

- Enregistrer la date et le résultat de la dernière synchronisation.

- Prévoir la gestion des erreurs API et des lignes non trouvées.

- Ajouter une relance manuelle de la synchronisation depuis la fiche ligne.

### Résultat attendu

Chaque ligne SoftWhere affiche son état actuel de facturation CFAST.

## Tâche 3 — Créer le contrôle automatique des lignes

### Sous-tâches

- Comparer l’article CFAST avec l’article attendu dans le Catalogue SoftWhere.

- Comparer le prix d’achat CFAST avec le prix d’achat attendu.

- Comparer le prix de vente CFAST avec le prix de vente attendu.

- Comparer le statut CRM avec le statut CFAST.

- Détecter les principales anomalies :

  - Article CFAST non mappé

  - Mauvais article ou forfait

  - Écart de prix d’achat

  - Écart de prix de vente

  - Ligne CRM absente de CFAST

  - Ligne résiliée encore facturée

  - Mauvais client ou mauvais Billing Point

  - Doublon de facturation

- Calculer le montant mensuel estimé de chaque écart.

- Affecter un statut à chaque anomalie :

  - À traiter

  - En cours

  - Corrigée

  - Ignorée avec justification

### Résultat attendu

Les erreurs de facturation sont détectées automatiquement sans compléter le CRM Excel ligne par ligne.

## Tâche 4 — Créer l’historique mensuel de facturation

### Sous-tâches

- Créer un snapshot mensuel par ligne.

- Enregistrer pour chaque mois :

  - Article attendu

  - Article CFAST constaté

  - Prix d’achat attendu et constaté

  - Prix de vente attendu et constaté

  - Rémunération SoftWhere

  - Rémunération apporteur d’affaires

  - Anomalies et montants associés

- Ne pas écraser les mois précédents lors d’une nouvelle synchronisation.

- Permettre la consultation de l’historique depuis la fiche ligne.

- Prévoir un statut mensuel :

  - En préparation

  - Contrôlé

  - À corriger

  - Clôturé

### Résultat attendu

Il est possible de retrouver le mois d’apparition d’un écart et son historique de correction.

## Tâche 5 — Créer la page « Contrôle de facturation »

### Sous-tâches

- Ajouter les filtres :

  - Mois contrôlé

  - Partenaire

  - Opérateur

  - Catalogue

  - Article

  - Client

  - Apporteur d’affaires

  - Type d’anomalie

  - Statut de traitement

- Ajouter les indicateurs principaux :

  - Nombre de lignes contrôlées

  - Nombre de lignes conformes

  - Nombre d’anomalies

  - Facturation attendue

  - Facturation constatée

  - Montant total des écarts

  - Rémunération SoftWhere

  - Rémunération des apporteurs d’affaires

- Rendre les indicateurs cliquables pour filtrer le détail.

- Ajouter un tableau des anomalies ligne par ligne.

- Permettre l’accès direct à la fiche client, au parc, à la ligne et à l’article catalogue.

- Ajouter les actions :

  - Synchroniser

  - Ajouter un commentaire

  - Créer une action corrective

  - Marquer comme corrigé

  - Ignorer avec justification

### Résultat attendu

Une seule page permet de contrôler la facturation et de traiter les erreurs.

## Tâche 6 — Ajouter les synthèses par opérateur et catalogue

### Sous-tâches

- Créer une synthèse par opérateur avec :

  - Nombre de lignes

  - Facturation attendue

  - Facturation constatée

  - Écart

  - Rémunération SoftWhere

  - Rémunération apporteurs

  - Nombre d’anomalies

- Créer une synthèse par catalogue.

- Créer une synthèse par article.

- Détecter les anomalies collectives concernant plusieurs lignes d’un même article.

- Permettre de cliquer sur un opérateur, catalogue ou article pour afficher les lignes correspondantes.

### Résultat attendu

Les erreurs générales de tarif ou de catalogue sont identifiables rapidement.

## Tâche 7 — Ajouter la rémunération SoftWhere

### Sous-tâches

- Définir la règle de rémunération au niveau de l’article ou du catalogue :

  - Marge entre achat et vente

  - Montant fixe par ligne

  - Pourcentage du chiffre d’affaires

  - Pourcentage de la marge

  - Montant communiqué par le partenaire

- Calculer la rémunération attendue par ligne.

- Calculer la rémunération totale par mois.

- Comparer la rémunération attendue et la rémunération constatée si l’information est disponible.

- Ajouter une anomalie en cas d’écart.

- Afficher la rémunération par opérateur, catalogue, client et article.

### Résultat attendu

Le dashboard affiche la rémunération mensuelle SoftWhere et ses éventuels écarts.

## Tâche 8 — Améliorer la gestion des apporteurs d’affaires

### Sous-tâches

- Créer une fiche Apporteur d’affaires. > OK

- Permettre d’associer un apporteur :

  - À un client > OK

  - À une ligne

  - À un catalogue

  - À un article

- Enregistrer la règle de rémunération :

  - Montant fixe

  - Pourcentage du chiffre d’affaires

  - Pourcentage de la marge par Type (Fixe, Internet , Mobile)

  - Montant par ligne active

- Ajouter les dates de début et de fin de rémunération.

- Calculer la rémunération mensuelle de chaque apporteur.

- Calculer la rémunération nette SoftWhere après rémunération de l’apporteur.

- Ajouter les statuts :

  - À valider

  - Validée

  - Facturée

  - Payée

- Prévoir les corrections et régularisations sur les mois suivants.

### Résultat attendu

Le dashboard affiche les rémunérations dues aux apporteurs d’affaires et le net restant à SoftWhere.

## Tâche 9 — Créer le dashboard des apporteurs d’affaires

### Sous-tâches

- Afficher par apporteur :

  - Nombre de clients

  - Nombre de lignes actives

  - Chiffre d’affaires associé

  - Marge brute

  - Rémunération due

  - Rémunération nette SoftWhere

  - Anomalies

- Permettre le détail par client et par ligne.

- Générer un état mensuel de rémunération.

- Ajouter la référence de facture de l’apporteur.

- Ajouter la date et le statut de paiement.

- Prévoir un export Excel ou PDF de l’état mensuel.

### Résultat attendu

Les rémunérations des apporteurs peuvent être contrôlées, validées et suivies chaque mois.

## Tâche 10 — Créer le résumé mensuel pour le CRM Excel

### Sous-tâches

- Calculer les totaux mensuels :

  - Facturation client

  - Achat partenaire

  - Marge brute

  - Rémunération SoftWhere

  - Rémunération apporteurs

  - Rémunération nette SoftWhere

  - Montant des anomalies

  - Montant des corrections

- Ajouter un bouton « Exporter le résumé mensuel ».

- Générer une ligne ou un fichier compatible avec le CRM Excel.

- Ne plus exporter le détail ligne par ligne dans le CRM Excel.

- Conserver la possibilité de consulter le détail dans le nouveau CRM.

### Résultat attendu

Sébastien complète uniquement les montants mensuels consolidés dans le CRM Excel.

## Tâche 11 — Ajouter le contrôle global CFAST

### Sous-tâches

- Récupérer périodiquement la liste globale des abonnements ACTIF TELECOM dans CFAST.

- Comparer cette liste avec les lignes présentes dans le CRM SoftWhere.

- Identifier :

  - Les lignes CFAST absentes du CRM

  - Les abonnements sans client SoftWhere

  - Les lignes en doublon

  - Les abonnements rattachés au mauvais client

- Afficher ces anomalies dans la page de contrôle.

- Permettre le rattachement manuel d’une ligne CFAST à une ligne SoftWhere.

### Résultat attendu

Le contrôle détecte également les lignes facturées par ACTIF TELECOM qui ne sont pas encore présentes dans le CRM.

# Ordre de développement conseillé

- Mapping Catalogue SoftWhere / CFAST

- GET CFAST par ligne

- Contrôles automatiques

- Historique mensuel

- Page principale de contrôle

- Synthèses opérateur, catalogue et article

- Rémunération SoftWhere

- Gestion des apporteurs d’affaires

- Dashboard des apporteurs

- Export des totaux mensuels

- Contrôle global des lignes CFAST absentes du CRM