AUTO PERFORMANCE
Résumé Chronologique

Tâches – Déploiements – Études – Résolutions (2021–2025)

# ANNÉE 2021

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Levée interdiction appels internationaux

• Symptôme : impossibilité d’émettre des appels internationaux.

• Diagnostic : contrôle des restrictions opérateur + tests client.

• Cause : blocage administratif.

• Action : demande de déblocage à Coriolis.

• Résolution : restriction levée.

2. Renvoi d’appel Pluguffan supprimé

• Symptôme : renvoi d’appel non fonctionnel.

• Analyse : configuration Alysone altérée.

• Action : reprogrammation des règles.

• Résolution : renvoi rétabli.

## ÉTUDES DÉTAILLÉES

1. Étude Firewall IBS – Paris

• Objectif : sécurisation et segmentation réseau de l’agence Paris.

• Actions : relances IBS, analyse technique, examen devis.

• Blocage : absence de retour + fermeture de l’agence.

• Résolution : étude arrêtée.

2. Étude FTTO Axione – Quimper

• Analyse du besoin fibre dédiée.

• Vérification des possibilités de raccordement.

• Résolution : étude validée.

3. Étude migration Centrex + résiliation PABX

• Analyse du parc SDA + besoins postes.

• Étude faisabilité migration Centrex.

• Résolution : étude finalisée.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Déploiement 10 lignes mobiles

• Commande des SIM et attribution des lignes.

• Activation, configuration APN et tests.

• Expédition des SIM.

• Résolution : déploiement finalisé.

# ANNÉE 2022

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Redirection ports FTTO Pluguffan

• Constat : demande en doublon.

• Action : vérification.

• Résolution : ticket clôturé.

2. Incident Internet – Firewall IBS

• Symptôme : pertes Internet.

• Analyse : dysfonctionnement firewall.

• Action : correctif avec IBS.

• Résolution : Internet rétabli.

## ÉTUDES DÉTAILLÉES

1. Étude portabilité Alysone

• Problèmes : SDA manquante, adresse incohérente.

• Actions : régularisation des données + relances.

• Résolution : dossier complet transmis.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

Aucun déploiement majeur

# ANNÉE 2023

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Incident WiFi Quimper – Ubiquiti HS

• Symptôme : coupures WiFi + PC non connectés.

• Diagnostic : borne HS + câble défectueux.

• Actions : relances WT + demande devis.

• Résolution : diagnostic terminé, intervention prévue.

2. Ports alarme – Quimper

• Problème : alarme non accessible.

• Action : ouverture ports + échange ACTALARM.

• Résolution : système opérationnel.

3. Appels entrants coupés après 30 sec

• Symptôme : coupure systématique.

• Diagnostic : tests SIM et appareils.

• Action : escalade opérateur.

• Résolution : en cours.

## ÉTUDES DÉTAILLÉES

1. Étude qualité voix

• Analyse qualité audio.

• Résolution : étude finalisée.

2. Étude SVI

• Besoin : création SVI.

• Blocage : refus WT (litige).

• Résolution : étude impossible.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

Aucun déploiement majeur

# ANNÉE 2024

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. PC hors connexion Quimper

• Symptôme : perte réseau sur plusieurs postes.

• Diagnostic : panne informatique interne.

• Résolution : transfert prestataire informatique.

2. Routeur Cisco NAT + port 90

• Demande : ouverture port + passage NAT.

• Action : intervention Coriolis.

• Résolution : tests OK.

3. Incident SDSL national

• Symptôme : téléphonie KO.

• Action : ouverture ticket.

• Résolution : service rétabli.

4. Téléphonie KO suite résiliation

• Cause : trunk résilié + renvoi supprimé.

• Action : réactivation trunk + FTTO.

• Résolution : téléphonie opérationnelle.

5. eSIM Thierry Clement KO

• Diagnostic : SIM physique toujours active.

• Action : réactivation eSIM.

• Résolution : service OK.

## ÉTUDES DÉTAILLÉES

1. Étude résiliation FTTO Pluguffan

• Analyse du contrat + pénalités.

• Résolution : aucune pénalité.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Portabilité 11 lignes mobiles

• Préparation : validation RIO + planning.

• Action : bascule opérateur.

• Résolution : portabilités réussies.

# ANNÉE 2025

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Coupure appels entrants atelier

• Symptôme : coupures aléatoires.

• Action : relances WT.

• Résolution : investigation en cours.

2. eSIM secondaire KO

• Symptôme : non inscrit réseau.

• Action : réactivation profil.

• Résolution : service rétabli.

3. RIO lignes mobiles

• Action : extraction + envoi courrier.

• Résolution : RIO transmis.

4. Batteries DECT gonflées

• Symptôme : batteries chauffent.

• Action : prise en charge SAV.

• Résolution : matériel remplacé.

## ÉTUDES DÉTAILLÉES

1. Étude déploiement Cybera

• Étude technique + faisabilité.

• Validation opérateur.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Upgrade mobile

• Upgrade appliqué.

2. Installation eSIM Thierry Clement

• Activation réussie.

3. Déploiement Cybera

• Étapes : signature → données → activation.

• Résolution : déploiement finalisé.